# Test plan: Moj Ljubimac (Web)

Verzija 1.0 · 29.10.2026. · Autor: Jovana Vrtunić

## 1. Cilj

Da se proveri da web aplikacija Moj Ljubimac radi onako kako piše u zahtevima (PRD), pre nego što je koriste pravi korisnici. Greške se otkrivaju rano, prijavljuju jasno i prate do popravke.

## 2. Šta se testira, a šta ne

U obimu:

- Zahtevi FR-01 do FR-05 iz PRD-a (Epic 01, Pet Health Record): kreiranje i izmena profila ljubimca, jedinica težine, istorija težine, vakcinacije.

- Razvojno okruženje: pokretanje servera, lint, provera tipova, jedinični testovi.

Van obima (u ovoj verziji):

- Zahtevi FR-06 do FR-60. Dodaju se u narednim verzijama plana.

- Performanse, bezbednost, pristupačnost i testiranje na različitim uređajima.

- Funkcije koje još nisu napravljene. Njihovi testovi su zapisani, ali imaju status Blokiran.

## 3. Pristup

- Ručno funkcionalno testiranje na osnovu zahteva. Svaki test ima korake i očekivani rezultat (Given/When/Then iz PRD-a).

- Tehnike: pozitivni, negativni i granični testovi, plus analiza nejasnoća u zahtevima.

- Automatske provere koda: lint, typecheck i Vitest.

- Kasnije: automatski end-to-end testovi u Playwright-u (projekat već ima folder e2e).

## 4. Okruženje

- Windows 11, Node i npm, Next.js 16.4.2 (Turbopack), Vitest 5.0.5.

- Lokalni razvojni server na http://localhost:3000.

- Docker Desktop (za lokalnu bazu u narednim koracima).

- Preglednik: upisati koji se koristi za testiranje.

## 5. Kriterijumi

Ovo je predlog i treba ga dogovoriti sa timom.

- Početak testiranja funkcije: funkcija je napravljena i dostupna na lokalnom serveru.

- Kraj testiranja: svi testovi prioriteta P1 su izvršeni i prošli, nema otvorenih grešaka visoke ozbiljnosti, sve nađene greške su prijavljene.

## 6. Trenutno stanje

- Prema build planu završen je samo Step 01 (kostur projekta). Ekrani i funkcije još ne postoje.

- Napisana su 33 test slučaja, svi sa statusom Blokiran.

- Provere okruženja: 4 prošle, 2 pale (jedna je očekivana, jer nema stranica).

- Prijavljene 2 greške niske ozbiljnosti (BUG-001, BUG-002).

- Evidentirano 8 nejasnoća u zahtevima, od kojih je jedna visokog rizika (Q-02: promena jedinice težine kada već postoje unosi).

## 7. Rizici

- Funkcije ne postoje: testovi se ne mogu izvršiti dok se ne naprave koraci iz build plana (ukupno 32).

- Nejasni zahtevi: bez pojašnjenja (Q-01 do Q-08) isti zahtev se može različito razumeti.

- Projekat u OneDrive folderu: sinhronizacija usporava server i pravi smetnje. Preporuka je da se projekat premesti van OneDrive-a.

- Jedan graditelj, bez roka: redosled i tempo zavise od izrade koraka.

## 8. Uloge

- Tester (Jovana): piše i izvršava testove, prijavljuje greške, proverava popravke.

- Programer: pravi funkcije, popravlja greške, odgovara na pitanja o zahtevima.

## 9. Isporuke

- Excel radna sveska Moj_Ljubimac_Test_Dokumentacija.xlsx (test slučajevi, pitanja i nejasnoće, matrica pokrivenosti, izvršene provere, izveštaji o greškama).

- Ovaj test plan.

## 10. Raspored

Funkcija se testira kad se završi njen korak u build planu. Prvi testovi koji se mogu izvršiti su FR-01 do FR-03 (Step 13). Zatim FR-04 i FR-05 (Step 14), a podsetnici posle Step 17 do 19. Mapiranje koraka treba potvrditi.